Республика Карелия

Karjalan Tazavaldu

Администрация Пряжинского национального муниципального района

Priäžän kanzallizen piirin hallindo

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- 15 мая 2024 года				№ 144

- пгт. Пряжа

- Priäžän kylä

О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период на 2024-2025 годы

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения 
в Пряжинском национальном муниципальном районе к работе в осенне-зимний период на 2024-2025 годы, повышения надёжности электро-, тепло-, водо- 
и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы в населённых пунктах Пряжинского национального муниципального района:

1. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода на 2024-2025 годы (далее – отопительный период) 
в Пряжинском национальном муниципальном районе и утвердить её состав согласно приложению.

2. Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода не реже двух раз в месяц проводить заседания с целью обеспечения постоянного контроля за ходом подготовительных работ.

3. Рекомендовать организациям, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, водо- 
и газоснабжение Пряжинского национального муниципального района в срок 
до 31 мая 2024 года:

- подвести итоги прохождения отопительного периода на 2023-2024 годы, разработать и утвердить планы подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период, включив в них мероприятия, направленные на устранение недостатков отопительного периода на 2023-2024 годы и повышения качества подготовки объектов жизнеобеспечения, социальных объектов и жилого фонда к отопительному периоду на 2024-2025 годы, а также ежегодные профилактические мероприятия, предусмотренные законодательством и (или) рекомендованные к исполнению контролирующими и ресурсоснабжающими организациями (перечень мероприятий, необходимых к выполнению (включению в план) для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, и представить их в администрацию Пряжинского национального муниципального района;

-	обеспечить передачу в администрацию Пряжинского национального муниципального района еженедельной достоверной информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке предприятий к работе в осенне-зимний период;

- обеспечить выполнение утверждённых планов мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный период;

- в срок до 10 сентября 2024 года организовать в установленном порядке работу по оценке готовности предприятий (в том числе социальных объектов) 
к отопительному периоду с оформлением акта готовности социальных объектов/паспортов готовности жилого фонда к отопительному периоду 
и предоставить их в администрацию Пряжинского национального муниципального района;

- провести проверки готовности к работе в отопительный период систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления.

4. Администрации Пряжинского национального муниципального района, Главам городского и сельских поселений (по согласованию):

- предусмотреть в местных бюджетах средства на 2024-2025 годы на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии 
с заключёнными договорами и выполнение ремонтных работ при подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении органов местного самоуправления, к работе в отопительный период, в том числе на оборудование объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении органов местного самоуправления, резервными источниками энергоснабжения;

- обеспечить контроль за использованием средств местных бюджетов 
на выполнение мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении органов местного самоуправления, к работе 
в отопительный период, целевым использованием предусмотренных 
и утверждённых в соответствии с законодательством о тарифах средств 
на выполнение производственных программ организациями, обеспечивающими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений, ходом подготовки объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 
в соответствии с заключёнными договорами на ремонт и техническое обслуживание, созданием в срок до 1 октября 2024 года в организациях, обеспечивающих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования 
для проведения аварийно-восстановительных работ.

5.	Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пряжинского национального муниципального района А.С. Хахлину:

-	подготовить сводный план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Пряжинского национального муниципального района к работе 
в осенне-зимний период на 2024-2025 годы и представить в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;

- осуществлять мониторинг хода подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

- организовать работу по оценке готовности жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода на 2024-2025 годы.

6. Назначить И.В. Дмитриеву, консультанта отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пряжинского национального муниципального района, ответственным за сбор и предоставление в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия еженедельной оперативной информации о ходе подготовки системы жизнеобеспечения 
к отопительному сезону и о прохождении отопительного периода, о запасах 
и движении топлива, ежемесячной отчётности по форме 1-ЖКХ (зима) срочная.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Пряжинского национального муниципального района 
А.А. Тарасова.

8. Разместить распоряжение на сайте администрации Пряжинского национального муниципального района в сети Интернет.

Глава администрации 									Д.А. Буевич